#### บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

#### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1.การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | **10** | **5.81** | **160,000** | **0.20** | ทุกส่วน |
| 1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป | **5** | **2.91** | **1,561,500** | **1.94** | ทุกส่วน |
| 1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป | **4** | **2.33** | **750,000** | **0.93** | ทุกส่วน |
| **รวม** | **19** | **11.05** | **2,471,500** | **3.07** |  |
| **2.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ** |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน | **17** | **9.88** | **3,199,000** | **3.98** | กองช่าง |
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชนและแผนงานการเกษตร | **-** | **-** | **-** | **-** | กองช่าง |
| 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน  2.3 แผนงานงบกลาง  2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2.5 แผนงานการเกษตร  2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | **3**  **1**  **2**  **7**  **-**  **-** | **1.74**  **0.58**  **1.16**  **4.07**  **-**  **-** | **300,000**  **80,000**  **60,000**  **195,000**  **-**  **-** | **0.37**  **0.10**  **0.07**  **0.24** | กองช่าง  กองส่งเสริมการเกษตร**ฯ**  กองส่งเสริมการเกษตรฯ  สำนักปลัด,ทุกส่วน  สำนักปลัด,ทุกส่วน |
| **รวม** | **30** | **17.44** | **3,834,000** | **4.77** |  |

#### 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **3.การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ** |  |  |  |  | กองการศึกษาฯ |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | **13** | **7.56** | **3,745,470** | **4.66** | กองการศึกษาฯ |
| 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | **6** | **3.49** | **220,000** | **0.27** | กองการศึกษาฯ |
| 3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  3.4 แผนงานการศึกษา  3.5 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป | **2**  **-**  **4** | **1.16**  **2.33** | **230,000**  **-**  **325,000** | **0.29**  **-**  **0.40** | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **25** | **14.53** | **4,520,470** | **5.62** |  |
| **4.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน** |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานสาธารณสุข  4.1 แผนงานงบกลาง | **10**  **1** | **5.81**  **0.58** | **455,000**  **160,000** | **0.57**  **0.20** | กองสาธารณสุขฯ |
| 4.2 แผนงานสาธารณสุข | **5** | **2.91** | **580,000** | **0.72** | กองสาธารณสุข**ฯ** |
| 4.3 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  4.4 แผนงานงบกลาง  4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์  4.6 แผนงานงบกลาง  4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | **4**  **1**  **5**  **3**  **3**  **3**  **5** | **2.33**  **0.58**  **2.91**  **1.74**  **1.74**  **1.74**  **2.91** | **122,000**  **808,576**  **290,000**  **35,000**  **134,000**  **10,603,200**  **108,000** | **0.15**  **1.01**  **0.36**  **0.04**  **0.17**  **13.19**  **0.13** | กองสาธารณสุขฯและ ทุกส่วน  กองสาธารณะสุขฯ  กองสวัสดิการสังคม  กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม** | **40** | **23.26** | **13,295,776** | **16.54** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **114** | **66.28** | **24,121,746** | **30.00** | **ทุกส่วน** |

#### แบบ ผ ๐๒

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

#### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**1.การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน | 15,000 | หมู่ 1-10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ | 10,000 | หมู่ 1-10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการลดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน | ปรับปรุงกระบวนการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | 5,000 | อบต.หนองบัว | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการให้บริการแก่ประชาชนในเวลาพักเที่ยงและวันหยุด ราชการ | จัดให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  เวลาพักเที่ยง (12.00 – 13.00)  วันเสาร์ เวลา (08.00 – 12.00 น.) | 5,000 | อบต.หนองบัว | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เพื่อเป็นการระลึกถึงต้นกำเนิดของท้องถิ่นไทยและความสำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี | จ้างหน่วยงานดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี | 50,000 | อบต.หนองบัว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนงบประมาณให้แก่  อบต.ยางน้อย | 10,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อำเภอโกสุมพิสัย | อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอโกสุมพิสัย | 10,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 5,000 | ตำบลหนองบัว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีต่อ อบต.หนองบัว | จ้างเหมาบุคคล/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา สำรวจความพึงพอใจของประชาชนทั้งตำบล | 20,000 | ตำบลหนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4**

**1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | | |
| 1. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. | ปรับปรุงพื้นที่รอบสำนักงานโดยการปรับระดับพื้นเทคอนกรีต และปลูกต้นไม้ประดับ | 30,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 2. | โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน) | จัดซื้อวัสดุทีใช้ในสำนักงานทุกประเภทที่เกี่ยวกับการทำงานและบริการประชาชน | 793,500 | อบต.หนองบัว | กองการคลัง |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 3. | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ในสำนักงาน อบต.ทุกคัน | 420,000 | อบต.หนองบัว | กองคลัง |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 4. | โครงการ internet ตำบล และเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ของ อบต.และพัฒนาระบบอิเล็คทรอนิคส์ | ใชัในสำนักงานและบริการประชาชนในพื้นที่ | 18,000 | อบต.หนองบัว | กองคลัง |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 5 | โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ | ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน | 405,000 | อบต.หนองบัว | กองคลัง |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |

**5**

**1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน พนักงานจ้างและ สมาชิกอบต.หนองบัว | จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานพนักงานจ้างและสมาชิก อบต.หนองบัว | 30,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | 390,000 | อบต.หนองบัว | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน | จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานให้กับ พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาและผู้นำชุมชน | 300,000 | อบต.หนองบัว กำหนด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรับชั่นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างและ สมาชิกสภา อบต.หนองบัว | 30,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

**2.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ**

**2.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | | **หน่วยดำเนินการ** | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนายบุญนวย เดชพลมาตย์ ม. ๑ | | ก่อสร้างถนนคสล. ก. 3 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 549 ตร.ม. งานดินถมคันทางหนา 0.20 ม. พร้อมป้ายโครงการลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 ม. (ตามแบบอบต.) | | 288,000 | บ้านหนองผือ  ม.1 | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เริ่มจากบ้านนายสำเนียง สอนอำ ถึง โรงสีข้าวชุมชน | | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบอบต.) | | 223,000 | บ้านคุยแพง ม.4 | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 เริ่มจากบ้านนายเฉลิม เวียงขวา ถึง หนองแสบง | | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบอบต.) | | 200,000 | บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | | **งบประมาณ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 4 | โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.1 | เริ่มจากคลองชลประทาน 9R ช่วงนานายทา ผาบจันดา – นานายรอด สุขเสนา ปรับแต่งพื้นทางเดิม ก. 3 ม. ย. 470 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า141 ลบม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตร.ม. | | 100,000 | | ม.1 | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.2 | ปรับแต่งพื้นทางเดิม ก. 3 ม. ย. 470 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า141 ลบม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตร.ม. (จุด 1 เริ่มจากนางสมหมาย – สะพานข้ามคลอง 9 R ยาว 170 ม. จุด 2 จากนานายสุทัศน์ – คลองชลประทาน 9R ยาว 170 ม. จุด 3 จากนานางไข่ – นานายปัน ยาว 100 ม. | | 100,000 | | ม. 2 | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.3 | ปรับแต่งพื้นทางเดิม ก. 3 ม. ย. 470 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 141 ลบม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตร.ม. | | 100,000 | | ม. 3 | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | | **งบประมาณ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | | **หน่วยดำเนินการ** | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 7 | โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.4 | ปรับแต่งพื้นทางเดิม ก. 3 ม. ยาว 470 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า141 ลบม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตร.ม. (จุด 1 เริ่มจากโรงอิฐ – นานางละมัย หาสีโน ยาว 200 ม. จุด 2 จากนานายดวงจันทร์ ชมพูวิเศษ – นานายเรืองยศ สีฮอแก้ว ยาว 270 ม.) | | 100,000 | | ม. 4 | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.5 | ปรับแต่งพื้นทางเดิม ก. 3 ม. ย. 922 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 141 ลบม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,766.00 ตร.ม.(จุด 1 เริ่มจากหน้าร.ร.หนองบัวปิยนิมิต จุดเดิม ถึง คลองชลประทาน 9R ยาว 462 ม. จุด 2 จากสวนนายกล สอยจำปา – นานายสาคร สีบัวจักร ยาว 230 ม. จุด 3 จากนานางดา – นานายสายทอง ฮงสี ยาว 230 ม. | | 200,000 | | ม. 5 | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | | **งบประมาณ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | | **หน่วยดำเนินการ** | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 9 | โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6 | | จากคลองชลประทาน 9R ช่วงสะพานขาว – นานายสมบัติปรับแต่งพื้นทางเดิม ก. 3 ม. ย. 470 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 141 ลบม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตร.ม. | | 100,000 | | ม. 6 | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.7 | | จากนานายสถิต สร้อยติตะ – นานางโสภา ดวงศรีชัยปรับแต่งพื้นทางเดิม ก. 3 ม. ย. 470 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 141 ลบม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตร.ม. | | 100,000 | | ม.7 | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10 | | สายหนองผือชนเขตตำบลเหล่าบัวบาน จากนานายบุญหนา เดชพลมาตย์ – คลอง 9Rปรับแต่งพื้นทางเดิม ก. 3 ม. ย. 470 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 141 ลบม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตร.ม. | | 100,000 | | ม.10 | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.8 | ปรับแต่งพื้นทางเดิม ก. 3 ม. ย. 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม. (จุด 1 จากบ้านนางชู – บ้านนางเฮียง ยาว 550 ม. จุด 2 จากสะพานขาว – นานายวัง ชุมอับภัย ยาว 150 ม. ) | 150,000 | ม. 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9 | ปรับแต่งพื้นทางเดิม ก. 3 ม. ย. 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม. (จุด 1 จากนานางสา มารัตน์ – บ้านนายเจริญ คำพิละ ยาว 90 ม. จุด 2 จากสวนนางวานิช กลั่นสุวรรณ – ทางเข้าเขื่อน ยาว 100 ม. จุด 3 จากนานายสุพัฒน์ ชนะการี – นานายทศพล สุวรรณศรี ยาว 510 ม.) | 150,000 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6(จากบ้านนางบุญโฮม ถึง บ้านนายจรัส โพธิรุกข์) | ก่อสร้างถนนคสล. ก. 3 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม. งานดินถมคันทางหนา 0.20 ม. พร้อมป้ายโครงการลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 ม. (ตามแบบอบต.) | 293,000 | บ้านโนนหินแห่  ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 สายหน้าวัด (ต่อจากจุดเดิมปี 2557) ต่อจากบ้านนายสมชาย รักษาธูป – คลอง 9R (เริ่มจากบ้านนางสำลี สร้อยอั้ว ถึง บ้านนายระวัง ชุมอะภัย) | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบอบต.) | 324,000 | บ้านหนองปลาเข็ง ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหมู่ที่ 3 (แบบรางตื้น คสล.) | ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตื้น คสล. ยาว 140 ม. ท่อคสล. ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม. จำนวน 134 ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน 15 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบอบต.) | 282,000 | บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำสายรอบบ้าน(จากบ้านนายสติ ถุงเถื่อน ถึง บ้านนายนิลวัฒน์ เกิดศักดิ์) หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 170 ม. ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม.พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบอบต.) | 389,000 | บ้านคุยเชือก  ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล (จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า) | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ได้รับการชำรุดเสียหาย  จำนวน 10 หมู่บ้าน | 80,000 | ม. 1 – 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**13**

**2.3 แผนงานเคหะและชุมชนและแผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 2 จากนานายสุทัศน์ ประสพมงคล ถึง คลอง 9R | ปักเสาพาดสายไฟฟ้า (ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ยาว 360 เมตร | 100,000 | บ้านกอก หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 จากบ้านนางชูถึงที่ตั้งประปาหมู่บ้าน | ปักเสาพาดสายไฟฟ้า (ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ยาว 550 เมตร | 100,000 | บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ต่อจากจุดเดิม จากนานายบุญรอด สาขวา ถึง โนนค้อ | ปักเสาพาดสายไฟฟ้า (ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ยาว 400 เมตร | 100,000 | บ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14**

**2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร | จัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 50 คน | 30,000 | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการตามแนวพระราชดำริ | จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม  50 ครัวเรือน | 30,000 | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**15**

**2.5 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | 20,000 | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว์ | จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนปีละครั้งจำนวน 50 คน | 50,000 | หมู่ 1-10 | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **3** | โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน จำนวน 50 ครัวเรือน | **30,000** | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ | จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน ในการทำเกษตรอินทรีย์และทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง | 30,000 | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5. | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพร | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชสมุนไพร | 20,000 | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน | จัดอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน | 15,000 | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ | จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเป็นครอบครัวนำร่อง ๕๐ คร. | **30,000** | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**16**

**3.ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตอบต. | | จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์และโรงเรียน 5 แห่ง | 1,013,670 | สถานศึกษาในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ) | | จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์(ผลักเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็ก) | 774,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานที่ | | จัดกิจกรรมพาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 แห่งไปเรียนรู้นอกสถานที่ปีละครั้ง | 30,000 | อบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 40,000 | อบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 40,000 | อบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | | โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | | จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | 40,000 | อบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน | | จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีละครั้ง(2 ศูนย์) | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการแข่งขันกีฬา (ลำน้ำชีเกมส์) | | สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี | | 10,000 | ร.ร.ในกลุ่มศูนย์ลำน้ำชี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการลูกเสือเนตรนารีและ  ยุวกาชาด | | สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี | | 5,000 | ร.ร.ในกลุ่มศูนย์ลำน้ำชี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปฐมนิเทศน์และประชุมผู้ปกครอง | | ปฐมนิเทศน์และประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม(2 ศูนย์) | | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) | | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน โดยหักผลักส่งให้แกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ | | 268,600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. | | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน โดยหักผลักส่งให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.หนองบัว | | 1,484,000 | ร.ร.ในสังกัด สพฐ. ในตำบลหนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการจัดทำแปลงเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชและจัดกิจกรรมทำแปลงเกษตรเพื่อปลูกพืช | | 20,000 | ศูนย์เด็กอบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**18**

**3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมตำบลหนองบัว | จัดอบรมให้ผู้ดูแลและผู้สูงอายุในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 300 คน | 85,000 | อบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา | จัดงานประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา | 85,000 | อบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลาน | จัดงานประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลาน | 30,000 | อบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการวันสำคัญทางศาสนา(วันเข้าพรรษา) | จัดกิจกรรมพาเด็กทังสองศูนย์ไปทำบุญที่วัด | 5,000 | วัดในตำบล  หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการวันไหว้ครู | จัดกิจกรรมวันไหว้ครูช่วงเปิดเทอมของเด็ก | 5,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กทั้งสองศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดกิจกรรม“มหกรรม ข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง ของอำเภอโกสุมพิสัย” | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงาน “บุญคูนลาน” | 10,000 | อำเภอโกสุมพิสัย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**19**

**3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลหนองบัว | 200,000 | ตำบลหนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 แห่ง อำเภอโกสุมพิสัย | 30,000 | อำเภอโกสุมพิสัย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**20**

**3.5 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองบัว | ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตร.ม. ตามที่ อบต.กำหนด | 135,000 | ศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคุยเชือก | ต่อเติมหลังคาขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม. (ตามที่ อบต.กำหนด) | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคุยเชือก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคุยเชือก | ปรับปรุงเทพื้น คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. หนา 0.10 ม. | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคุยเชือก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างลานเสาธงหน้าลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหนองบัว | ก่อสร้างลานเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กอบต.หนองบัว (ตามที่ อบต.กำหนด) | 40,000 | ศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

1. **การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน**

**4.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน | จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน | 17,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการน่าบ้าน น่ามอง | จัดกิจกรรมโครงการประกวดหมู่บ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง | 10,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ให้แก่ประชาชน | 20,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก | จัดกิจรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีฉีดพ่นยุง | 170,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ  อสม. ทุกหมู่บ้าน | 75,000 | หมู่ 1-10 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมแกนนำส่งเสริมด้านสุขภาพ(อสม.) | ฝึกอบรมแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพ(อสม.)รวม 50 คน | 20,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ (กู้ภัย) | จัดโครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ (กู้ภัย) | 60,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**22**

**4.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อบรมให้ความรู้กับประชาชนและจัดหาวัคซีนสำหรับสุนัขและแมว ในตำบลหนองบัว | 200,000 | ต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร | ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในตำบลมีความรู้และวินัยในเรื่องกฎหมายจราจรปีละ 50 คน | 20,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย | จัดหาชุดปฏิบัติงานสำหรับกู้ชีพกู้ภัยอบต.หนองบัว | 20,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.1 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่น ตำบลหนองบัว | สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลหนองบัว | 160,000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน  ต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**23**

**4.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะ | เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่ทิ้งขยะ | 240,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ | จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันจัดการขยะ | 100,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำด้านหน้าลานศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองบัว | เทพื้น คสล.พร้อมรางระบายน้ำ เทพื้นขนาด 12.50 x 27.00 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.50 ตร.ม. รางระถบายน้ำกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 25.00 ม. | 150,000 | ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองบัว | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 60,000 | ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อบต.หนองบัว | จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามที่ อบต.กำหนด | 30,000 | ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

**4.3 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แล่งน้ำและป่าไม้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ(ปลูกป่าชุมชน)รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว | จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | 15,000 | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 17,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | จัดหาพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกและอนุรักษ์พันธ์พืชหายยาก | 70,000 | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพน้ำสาธารณะเพื่อการอุปโภค บริโภค ในเขต อบต. | สำรวจแลตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ | 20,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**25**

**4.4 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ | จัดโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ | 808,576 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | จัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ | 100,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 60,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ อปพร. | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ อปพร. | 90,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ | จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง | 20,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันภัยให้แก่ประชาชน | จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันภัย | 20,000 | อบต.หนองบัว | กองสาธรณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**26**

**4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในตำบล | 15,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 10,000 | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอุดหนุนโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม | อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 | 10,000 | จังหวัดมหาสารคาม | สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**27**

**4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ | ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการและปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ | 100,000 | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | จัดอบรมให้ความรู้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | 17,000 | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ | จัดอบรมด้านอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ | 17,000 | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.6 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา | แจกเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน | 8,4388,400 | หมู่ 1-10 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน | 2,140,800 | หมู่ 1-10 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน | 24,000 | หมู่ 1-10 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**28**

**4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว | จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 17,000 | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ | จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมให้กับเด็กเยาวชน | 17,000 | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล | จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลปีละครั้ง | 40,000 | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี | จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน | 17,000 | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็กเยาวชน | ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การฝึกอบรมตนเองให้เป็นผู้นำที่มีศักยภาพ | 17,000 | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**29**

**แบบ ผด.๐๒/๑**

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี**

⮚ **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙  ( ปี ๖๑ = ๑ เครื่อง )  ( ปี ๖๒ = ๑ เครื่อง )  ( ปี ๖๓ = ๑ เครื่อง ) | ๒๘,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน (มอก.) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  ๑) มีมือจับชนิดบิด  ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น  ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี ๖๑ จำนวน ๒ หลัง ปี ๖๔ จำนวน ๒ หลัง | ๑๑,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

⮚ **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ๑) ขนาด ๒๐ ลิตร  ๒) ใช้ต้อมน้ำให้เดือด ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล  ๓) ถังสแตนเลสหนา ๒ ชั้น  ปี ๖๑ จำนวน ๑ ถัง  ปี ๖๓ จำนวน ๑ ถัง | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งมีคุณลักษณะดังนี้  ๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  ๒) เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า  ๓) ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี  ๔) พร้อมใบมีด  ปี ๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง | ๙,๕๐๐ | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐  ปี ๖๑ จำนวน ๒ เครื่อง  ปี ๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง  ปี ๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง | ๒,๘๐๐ | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

⮚ **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐  ปี ๖๑ จำนวน ๒ เครื่อง  ปี ๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง  ปี ๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๒,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๓๐ หน้า/นาที)โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐  (ปี ๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง ปี ๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง) | ๗,๙๐๐ | อบต.หนองบัว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

⮚ **แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดหาเก้าอี้ทำงาน  ปี 2561 จำนวน 3 ตัว | ๖,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี**

⮚ **แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | จัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณเดือนมีนาคม 2560 จึงต้องดำเนินการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น | ๘,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**33**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ**

⮚ **แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ครุภัณฑ์โฆษณา  และเผยแพร่ | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 | ๘,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เมษายน 2560 ตามเกณฑ์ราคากลาง | ๑๖,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐ | ๒,๘๐๐ | อบต.หนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการและสังคม**

⮚ **แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 1 ตัวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณเดือนมีนาคม 2560 จึงต้องดำเนินการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น | ๒,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัวตัวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณเดือนมีนาคม 2560 จึงต้องดำเนินการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน(มอก.) โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณมีนาคม 2560 จำนวน 2 หลัง | ๑๑,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จำนวน 1 เครื่อง โดยถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดือนเมษายน ปี 2560 | ๔,๓๐๐ | อบต.หนองบัว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการและสังคม**

⮚ **แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณเดือนมีนาคม 2560 จึงต้องดำเนินการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จำนวน 1 หลัง | ๕,๕๐๐ | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัวตัวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณเดือนมีนาคม 2560 จึงต้องดำเนินการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน(มอก.) โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณมีนาคม 2560 จำนวน 1 หลัง | ๕,๕๐๐ | อบต.หนองบัว | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ**

⮚ **แผนงานการเกษตร งานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 1 ตัวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณเดือนมีนาคม 2560 จึงต้องดำเนินการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น | ๒,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัวตัวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามสำนักงบประมาณเดือนมีนาคม 2560 จึงต้องดำเนินการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น | ๕,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เมษายน 2560 ตามเกณฑ์ราคากลาง จำนวน 1 เครื่อง | ๑๖,๐๐๐ | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำพิมพ์จำนวน 1 เครื่อง โดยถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดือนเมษายน ปี 2560 | ๗,๙๐๐ | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

⮚ **แผนงานการเกษตร งานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๕ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA โดยมีคุณลักษณะดังนี้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐ | ๒,๘๐๐ | อบต.หนองบัว | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38